| Logica intervenției | Indicatori de verificare a obiectivelor |  | Surse de verificare | Supoziții (Ipoteze/Riscuri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiective Generale: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2021-2027 Axa prioritară 7 – O regiune atractivă Îmbunătățirea infrastructurii de turism Favorizarea dezvoltării integrate sociale și economice la nivel local |  |  |  | - |
| Scopul proiectului: Construirea unei Pensiuni |  |  |  |  |
| Rezultate: R1. Obținerea terenului și a autorizațiilor R2. Construirea clădirii R3. Utilarea pensiunii cu mobilier și echipamente R4. Angajarea și instruirea personalului R5. Promovarea pensiunii |  |  |  |  |
| Activități: R1-A1: Căutarea terenului disponibil și analiza opțiunilor de amplasare a pensiunii R1-A2: Negocierea prețului și achiziția terenului R1-A3: Vizite la Primărie și alte instituții pentru depunerea cererilor de obținere a Certificatului de Urbanism, Aviz de mediu, Aviz de la furnizorii de utilități pentru racordarea la apă, canalizare, electricitate, gaz, Aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ISU , Autorizație de Construcție. R2-A1: Contractarea unei firme de construcții R2-A2: Realizarea planului arhitectural conform cu reglementările de siguranță R2-A3: Monitorizarea lucrărilor de construcție prin întâlniri săptămânale cu factorii interesați, rapoarte de progres, inspecții tehnice periodice. R3-A1: Elaborarea unei liste detaliate cu mobilierul cu echipamentele necesare R3-A2: Solicitarea ofertelor de la furnizori, evaluarea și selectarea acestora pe criterii de cost și calitate R3-A3: Comanda, recepția, instalarea mobilierului și echipamentelor R4-A1: Crearea unui plan de recrutare și identificarea posturilor necesare (recepționeri, personal curățenie, bucătari etc) R4-A2: Promovarea anunțurilor de angajare pe platforme online sau colaborarea cu agenții de recrutare R4-A3: Realizarea procesului de interviuri și selecție a candidaților R4-A4: Organizarea sesiunilor de instruire R5-A1: Crearea unei strategii de marketing online și lansarea unei campanii de publicitate pe platformele sociale R5-A2: Colaborarea cu influenceri locali R5-A3: Monitorizarea impactului campaniei și ajustarea strategiei pe baza feedback-ului primit | MIJLOACE: |  | COSTURI: |  |
|  |  | Pre-condiții: Sprijin din partea Primăriei; Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare; Scăderea nr. de turiști |  |  |  |